Agente de IA para CRM Inmobiliario

Integrantes: Bryan Vargas y Amaro Gutiérrez

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Docente: Marco Valenzuela Contreras

Sede: San Joaquín

Sección: 004D

Fecha: 02/10/2026

Índice

1. Resumen y Abstract ..........................	...... 3

2. Antecedentes Personales ................	.......... 3

3. Descripción Proyecto APT ................	.......... 3

4. Fundamentación Proyecto APT ............	........... 4

5. Objetivos ...................................	..... 5

6. Metodología ...............................	....... 5

7. Evidencias .................................	...... 6

8. Plan de Trabajo .........................	......... 6

9. Carta Gantt ................................	...... 7

10. Desarrollo de ingeniería ............	............. 7

10.1 Diseño de la solución .................	...... 7

10.2 Funcionamiento del agente de IA ....	.......... 7

10.3 Datos y validación .....................	..... 7

11. Individual Conclusions and Reflections .....	...... 8

11.1 Bryan Vargas / Conclusion ...............	.... 8

11.2 Bryan Vargas / Reflection ...............	.... 8

11.3 Amaro Gutiérrez / Conclusion ........	......... 8

11.4 Amaro Gutiérrez / Reflection ..........	....... 8

- PARTE I

1. Resumen y Abstract

Resumen Nuestro proyecto consiste en desarrollar un CRM inmobiliario con un agente de inteligencia artificial. El sistema reúne información de clientes, propiedades, oportunidades y visitas en una sola plataforma. Con estos datos, la IA puede generar resúmenes y sugerir próximas acciones para apoyar a los ejecutivos, quienes mantienen la decisión final. Organizamos el trabajo con sprints semanales, Jira y GitHub. Para revisar el funcionamiento del MVP, utilizamos datos ficticios y pruebas repetibles. Abstract Our project is a real estate CRM with an artificial intelligence agent. The system brings together information about clients, properties, opportunities, and visits. The AI uses this information to create summaries and suggest next actions. Real estate agents review these suggestions and make the final decision. We organize our work through weekly sprints, Jira, and GitHub. We use fictional data and repeatable tests to check how the MVP works.

2. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Bryan Vargas / Amaro Gutiérrez |
| --- | --- |
| Rut | 20.748.438-5 / 21.537.795-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC, sede San Joaquín |

3. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Agente de IA para CRM Inmobiliario |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, bases de datos, pruebas de software y automatización de procesos. |
| Competencias | 1. Ofrecer propuestas de solución informática analizando integralmente los procesos según los requerimientos de la organización. 2. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que sistematicen su desarrollo y mantenimiento. 3. Construir modelos de datos escalables para soportar los requerimientos de la organización. 4. Realizar pruebas de certificación de productos y procesos utilizando buenas prácticas de la industria. 5. Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio. |

4. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | Escogimos este tema porque en la gestión inmobiliaria la información de clientes, propiedades, visitas, tareas y oportunidades comerciales suele quedar distribuida entre planillas, mensajes y distintos sistemas. Esto dificulta mantener el contexto de cada cliente, realizar seguimientos oportunos y recomendar propiedades acordes con sus necesidades. Nuestro proyecto se sitúa en el contexto simulado de una inmobiliaria chilena y está dirigido principalmente a ejecutivos y administradores. Buscamos centralizar la información en un CRM e incorporar un agente de inteligencia artificial que genere resúmenes y sugiera próximas acciones a partir de los datos registrados. El proyecto nos permite aplicar conocimientos de desarrollo de software, bases de datos, pruebas, seguridad y automatización, manteniendo siempre la decisión final en el ejecutivo. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Nuestro proyecto busca desarrollar un CRM inmobiliario con un agente de inteligencia artificial que centralice la información de clientes, propiedades, oportunidades y visitas. El agente utilizará los datos registrados para generar resúmenes y sugerir próximas acciones como apoyo para los ejecutivos, quienes mantendrán la decisión final. Validaremos el MVP mediante datos ficticios y pruebas repetibles. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Nuestro proyecto se relaciona con el perfil de egreso porque nos permite analizar una necesidad organizacional, desarrollar una solución de software, diseñar su modelo de datos y aplicar pruebas. Estas competencias son necesarias para construir un CRM que centralice la información y apoye la automatización del seguimiento inmobiliario de manera segura, verificable y acorde con los requerimientos definidos. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestro proyecto se relaciona con nuestros intereses en el desarrollo de software, la inteligencia artificial, las bases de datos y la automatización de procesos. Estas áreas se reflejan en la construcción del CRM y en la integración del agente de IA como apoyo para los ejecutivos. Su desarrollo nos permitirá fortalecer nuestras habilidades de programación, análisis, pruebas y trabajo en equipo, además de adquirir experiencia en la creación de una solución tecnológica aplicada a una necesidad concreta. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Consideramos que el proyecto es factible dentro de las 18 semanas del semestre y de las horas asignadas a la asignatura, ya que su alcance está limitado a un MVP y actualmente contamos con una base funcional. Disponemos de computadores, conexión a internet y herramientas como Python, PostgreSQL, GitHub, Jira y una API de inteligencia artificial. Entre las posibles dificultades se encuentran la coordinación de nuestros tiempos, la dependencia del proveedor de IA y la falta de datos inmobiliarios reales. Para abordarlas, trabajaremos con una planificación semanal, controlaremos el consumo de la API y utilizaremos datos ficticios claramente identificados para las pruebas y demostraciones. |

- PARTE II

5. Objetivos

| Objetivo general | Diseñar, desarrollar y validar un prototipo de agente de inteligencia artificial integrado a un CRM inmobiliario, capaz de centralizar el seguimiento comercial y apoyar la toma de decisiones de los ejecutivos mediante información registrada y verificable. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar el proceso de seguimiento comercial inmobiliario y definir los requerimientos del MVP. - Diseñar el modelo de datos y la arquitectura de la solución. - Implementar los módulos necesarios para administrar clientes, propiedades, oportunidades y visitas. - Integrar un agente de IA que genere resúmenes y sugiera próximas acciones con revisión humana. - Implementar reglas explicables para priorizar clientes y recomendar propiedades. - Validar el funcionamiento del sistema mediante datos ficticios y pruebas repetibles. |

6. Metodología

Descripción de la Metodología

Utilizaremos Scrum adaptado a un equipo de dos integrantes, organizando el trabajo en sprints semanales de lunes a lunes. El proyecto se desarrollará en etapas de análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación. En Jira registraremos las épicas, historias de usuario, prioridades, responsables y puntos de historia. Al finalizar cada sprint revisaremos el avance, las pruebas realizadas y las mejoras necesarias. Bryan estará encargado principalmente de la coordinación funcional, las validaciones y los módulos del flujo comercial. Amaro se enfocará en la coordinación técnica, la seguridad, la auditoría y la integración con inteligencia artificial. Ambos participaremos en el desarrollo, las pruebas y la documentación. Utilizaremos GitHub para mantener el historial de cambios y cuando no podamos reunirnos, registraremos nuestros avances e impedimentos de manera asincrónica.

7. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio y tablero Jira | Código, commits, historias de usuario, responsables y estado de los sprints. | Permiten revisar el avance, la planificación y la participación de ambos integrantes. |
| Avance | Demostración del MVP | Ejecución del CRM y del agente de IA utilizando datos ficticios. | Permite comprobar el funcionamiento y la integración de los módulos desarrollados. |
| Avance | Evidencia de pruebas | Resultados de las pruebas realizadas sobre reglas, validaciones, permisos y errores. | Demuestra que verificamos el comportamiento del sistema. |
| Final | Informe, manual y presentación | Documentación de la arquitectura, instalación, funcionamiento, resultados y limitaciones. | Reúne las evidencias del proyecto y permite explicar y defender el producto final. |

8. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ofrecer propuestas de solución informática y analizar requerimientos. | Definición y planificación | Definir problema, alcance, objetivos, requerimientos, backlog, riesgos y evidencias. | Guías de Capstone, Jira y GitHub. | Semanas 1 a 4 | Bryan y Amaro | Las evidencias deben validarse con el docente y mantenerse actualizadas. |
| Desarrollar software, construir modelos de datos e implementar soluciones integrales. | Desarrollo e integración del MVP | Implementar el CRM, modelo de datos, reglas comerciales, seguridad y agente de IA. | Python, FastAPI, PostgreSQL, React y API de IA. | Semanas 5 a 15 | Bryan: validaciones y flujo comercial. Amaro: base del CRM, seguridad, auditoría e IA. | Se priorizará el MVP, las integraciones externas quedarán como trabajo futuro. |
| Realizar pruebas de productos y procesos utilizando buenas prácticas. | Validación, documentación y cierre | Ejecutar pruebas, corregir problemas y preparar documentación, demostración y presentación. | Scripts de pruebas, datos ficticios, Jira y GitHub. | Semanas 8 a 18 | Bryan y Amaro | Se utilizarán datos ficticios. Las pruebas y documentación se realizarán entre S8 y S15, la preparación y presentación final, entre S16 y S18. |

9. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición y planificación | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo e integración del MVP |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Validación, documentación y cierre |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |

10. Desarrollo de ingeniería

10.1 Diseño de la solución La solución considera un CRM conectado a una base de datos PostgreSQL y a un servicio de inteligencia artificial. El backend, desarrollado con Python y FastAPI, procesa las solicitudes y consulta la información registrada. El CRM permite reunir los antecedentes que necesita el agente para apoyar el seguimiento comercial. 10.2 Funcionamiento del agente de IA Cuando el ejecutivo solicita un resumen o una próxima acción, el sistema reúne los antecedentes del cliente y sus interacciones registradas. Esta información se envía al modelo de IA para generar una respuesta que el ejecutivo puede revisar. El agente funciona como apoyo: no toma decisiones comerciales ni contacta automáticamente a los clientes. 10.3 Datos y validación El MVP utiliza datos ficticios de clientes, propiedades y actividades comerciales. La validación considera comprobar que el sistema procese correctamente estos registros y que las respuestas del agente sean coherentes con la información entregada. También se revisarán casos con información incompleta y fallas de conexión. Los resultados se documentarán durante el desarrollo, diferenciando las pruebas realizadas de las pendientes.

11. Individual Conclusions and Reflections

11.1 Bryan Vargas / Conclusion My work has focused on validations and the commercial functions of the CRM, including client profiles, opportunities, visits, and property matching. These functions help organize the information that the AI uses to create summaries and suggest next actions. We already have a working prototype, but there are still improvements and documents to complete. The next steps are to continue testing the system and finish the planned work. 11.2 Bryan Vargas / Reflection At the beginning, I paid more attention to building functions than to documenting the project. Later, I realized that we also needed to explain our decisions and keep a clear record of our progress. Working on this project has helped me understand the importance of planning, testing, and communication. I also learned that AI suggestions need to be checked against the information stored in the system. 11.3 Amaro Gutiérrez / Conclusion My work has focused on the database, user access, security, audit records, and the connection with the AI service. These parts allow the CRM to store information and control access to its functions. The system also records AI usage and estimated costs. We have a base to continue developing the MVP, although some functions and the final documentation are still pending. 11.4 Amaro Gutiérrez / Reflection During this project, I learned that connecting an AI service is only one part of the work. We also need to handle errors, check permissions, and keep track of costs. Working with Bryan has shown me why we need to share our progress and agree on responsibilities. Jira and GitHub help us keep this information organized. In the next stages, I want to improve how we document and test each change.