|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No alcance a cumplir todo dentro de las fechas que estaban planificadas. En el Sprint 1 a las cinco historias quedaron finalizadas el 28/09, aunque estaba planificado terminar el 07/09. En el Sprint 2, las catorce historias aparecen finalizadas el 28/09, que era la fecha de cierre planificada. En el Sprint 3, las cuatro historias se terminaron el 09/10 y después de la fecha prevista del 05/10. También faltaron registros de algunos días, así que no se puede mostrar con exactitud cómo fue avanzando el trabajo día a día.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para mejorar esto, creo que tenemos que revisar mejor las fechas y organizarnos para ir anotando los avances durante cada sprint. También sería bueno avisar a tiempo cuando aparezca un problema o una tarea se atrase, para poder ajustar el trabajo entre todos. Si no tenemos un dato, prefiero dejarlo señalado antes que inventarlo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que puedo mejorar en el seguimiento de las tareas. Tenemos las historias y sus fechas de término, pero faltan registros del avance diario. Para la próxima, puedo preocuparme más de mantener actualizados los estados y guardar evidencia de lo que vamos haciendo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la duda de cómo mostrar los avances cuando no tenemos registros de todos los días y algunas historias se terminaron después de la fecha prevista. Le preguntaría al profesor cómo podemos explicar esos atrasos con la información que tenemos y cómo mostrarlos en el burndown y en la carta Gantt.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora no puedo decir si hay que repartir las tareas de otra forma. Primero tendríamos que revisar entre todos qué falta y cómo está distribuido el trabajo. Si hay alguna tarea sin responsable, podríamos acordar quién se hará cargo y quién actualizará los avances.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Tenemos información de las historias y de sus fechas de término, lo que ayuda a revisar parte del trabajo realizado. Creo que nos falta registrar los avances más seguido y avisarnos a tiempo cuando algo se atrase. Así no tendríamos que reconstruir después lo que pasó. No puedo evaluar el trabajo de cada integrante por separado porque no tengo todos esos antecedentes.